# LifeSim PMC — этапы разработки и план работы команды

Документ для подключения разработчиков, тестировщиков и участников проекта.

Редакция: 1.0 · Дата: 21 октября 2026 года. Опорная версия аддона: 0.6.1 alpha 1. Последняя зафиксированная проверка: 20 октября 2026 года.

## 1. Как читать документ

Здесь собраны история разработки, фактическое состояние проекта и дальнейшие этапы. Документ предназначен для распределения задач в команде. Он не объявляет будущие системы готовыми и не задаёт неподтверждённые сроки выпуска.

Используются три обозначения:

- Реализовано: функция присутствует в исходниках опорной сборки. Уровень её проверки указан отдельно.

- Согласовано: игровое правило принято в обсуждении, но соответствующая система ещё не реализована.

- Предложение команде: порядок работы, техническое решение или способ проверки, который предстоит утвердить при реализации.

Все этапы M0–M8 ниже относятся к дальнейшей работе. Названия этих этапов — обозначения плана, а не обещанные номера версий. Календарные сроки определяются после назначения исполнителей и игрового прогона текущей сборки.

## 2. Назначение проекта

LifeSim PMC — опциональный аддон управления частной военной компанией для Arma LifeSim. Игрок регистрирует ЧВК, приобретает базу, выполняет контракты и постепенно развивает организацию. В дальнейшем компания получит снабжение, персонал, общую казну, технику и влияние в регионах.

Основа — уже работающие возможности LifeSim: деньги, недвижимость, бизнес, сохранения, телефон и кооперативные операции. Основной мод сохраняет собственные системы и правила; аддон поставляется отдельным PBO. Это постоянное требование совместимости при разработке новых функций.

Принятый игровой ориентир — развитие компании без обязательного постоянного гринда. Основную активность составляют задания с участием игроков; автоматические задачи дают дополнительный доход. Цены, зарплаты и темп развития ещё требуют балансировки.

Antistasi используется как ориентир удобства арсенала. Обсуждавшийся Steam-референс служит ориентиром возможностей. Использование стороннего кода или ресурсов требует отдельной проверки лицензии; готовая интеграция с этими модами не заявляется.

## 3. Пройденные этапы

Последовательность ниже восстановлена по журналу изменений и материалам обсуждения. Для ранних этапов не назначаются вымышленные даты.

### 3.1. Локализация LifeSim

Для прежней сборки подготовлен русский перевод. По результатам пользовательского тестирования исправлялись ошибки кодировки, нечитаемые символы, непереведённые элементы и проблемы отображения динамического текста. Проверялись разделы телефона, настройки новой игры и другие экраны.

Позднее пользователь передал LifeSim 0.13.0, где русский язык уже встроен самим оригинальным модом. Старый русификатор не нужно накладывать поверх этой версии. История локализации и развитие самостоятельного аддона ЧВК — разные части работы.

### 3.2. Основание ЧВК — 0.1.0 alpha 1

Создан отдельный опциональный PBO. Добавлены лицензия ЧВК и покупка свободной промышленной недвижимости через штатные механизмы LifeSim. Для тестирования лицензия и база стоят по 1 €. У одного основателя предусмотрена одна база.

Подключены штатные деньги, собственность, склад, двери, мебель и сохранения. Сервер проверяет запрос и оплату, повторная покупка не создаёт вторую базу. Тестовые цены не являются утверждённым балансом будущего релиза.

### 3.3. Приложение телефона и название — 0.2.0 alpha 1

Добавлено отдельное приложение «ЧВК». В него перенесены регистрация, покупка базы и текущие функции управления. Появилось сохраняемое название компании длиной 3–40 символов, включая кириллицу.

Карточка базы получила отметку на карте, двери, осмотр, обстановку и продажу. Ранее купленные лицензия и недвижимость подхватываются без повторной оплаты. Для строк интерфейса введена передача, защищённая от повторного искажения UTF-8.

### 3.4. Компьютер базы и совместимость телефона — 0.3.0–0.3.1

На базе размещается стационарное рабочее место: стол, монитор, системный блок и клавиатура. Оно автоматически появляется и на ранее купленных базах. Управление открывается через монитор; доступ проверяется по регистрации терминала, правам и расстоянию.

Создана широкая панель ПК. Текущие функции доступны и на ПК, и в телефоне, используют общие серверные данные. Учитываются восстановление рабочего места, продажа базы и потеря владения.

После выявленного конфликта со штатными приложениями исправлена передача браузерных команд: оригинальные сообщения LifeSim идут его исходному обработчику, отдельно обрабатываются команды ЧВК. Добавлены проверки действий и обновлений «Работы», «Рынка», «Гаража» и «Наследия».

### 3.5. Проверка архитектуры заданий — 0.4.0 alpha 1

Сделан тестовый контракт на устранение одной цели. Он проверил одиночное и групповое выполнение через штатную кооперативную систему, серверный зачёт, навигацию, отмену, тайм-аут и очистку объектов.

Появилась история в БД мира. Повторный запрос не создаёт вторую операцию; после перезапуска незавершённая задача отмечается прерванной. Прототип был промежуточным этапом, а не основным каталогом нынешней версии.

### 3.6. Полный набор контрактов — 0.5.0 alpha 1

Реализованы семь государственных и три частных типа. Добавлены пять уровней рейтинга, масштабирование сложности и наград, готовность на месте, охрана, сопровождение, штурмы, разминирование и история результатов.

Для новых контрактов награда направляется в личный банк основателя. Штатные сторонние операции LifeSim сохраняют собственные правила выплат. Появились отдельные метаданные рейтинга и квитанции, предотвращающие повторное начисление.

### 3.7. Исправление боя и прогрессии — 0.6.0 alpha 1

Изменена логика рейтинга и сторон противников, приводившая к взаимной стрельбе. Добавлены единая сторона отрядов, положительный рейтинг и временные отношения с учётом стороны игрока и розыска.

Для штурма доступны базы обеих армий LifeSim. На время операции охрана выбранной базы заменяется усиленной, после завершения управление возвращается штатному генератору. Изменены прогрессия и опыт, введён обновляемый пул предложений. VIP получает костюм; патруль проходит по точкам вместо ожидания десяти минут.

### 3.8. Совместимость с новым оригиналом — 0.6.1 alpha 1

Проверена присланная сборка LifeSim 0.13.0. Пул расширен до минимум шести предложений; он обновляется каждые десять минут, а завершение операции обновляет её позицию без переброса остальных действующих предложений.

Добавлено исключение вокруг базы радиусом 2 км для мест появления целей, точек, врагов и мин. Собственные противники аддона используют штатный набор LifeSim Gangs. Для вкладки «Конкуренты» добавлена защита от некорректных и старых строк данных.

Точная причина последнего пользовательского сбоя «Конкурентов» пока не подтверждена: на корректных данных он не повторился. Защита проверена программно; устранение конкретного случая необходимо подтвердить на пользовательском сохранении в Arma.

## 4. Что находится в действующей сборке

### 4.1. Возможности и ограничения

| Подсистема | Текущее состояние 0.6.1 |
| --- | --- |
| Лицензия и база | Реализованы; тестовая цена по 1 €, одна база на основателя |
| Название | Сохраняется, кириллица поддерживается |
| Телефон и ПК | Общие текущие функции, физический компьютер на базе |
| Основные контракты | 10 типов, одиночное выполнение или штатная группа до 4 реальных игроков |
| Доска | Минимум 6 предложений; обычно 4 государственных и 2 частных; обновление через 600 секунд |
| Рейтинг | 5 уровней; пороги опыта 0 / 100 / 300 / 700 / 1300 |
| Опыт за успех | Обычные задания 10–15, штурм базы 25; параметры настраиваемые |
| Деньги | Новые контракты платят в личный банк основателя; отдельной казны ЧВК ещё нет |
| Противники | Собственные отряды используют LifeSim Gangs; комплекты масштабируются по уровню |
| Сохранения | Лицензия, база, название, рабочее место, рейтинг и история |
| Долгоживущие операции | Активный контракт после перезапуска прерывается; живой бой из сохранения не восстанавливается |

Во время текущей операции другие задания принять нельзя, хотя шесть позиций доски остаются видимыми. При отмене или провале возвращается тот же тип, чтобы отменами нельзя было перебирать каталог. На карте с малым числом подходящих объектов возможны отдельные полевые предложения одного типа.

Ограничение 2 км относится к размещению объектов и появлению сил. Оно не запрещает игроку, VIP или уже созданному конвою впоследствии проходить через эту область. Если подходящего места нет, сервер отклоняет принятие вместо появления цели у базы.

### 4.2. Каталог контрактов

| Категория | Задача | Основное условие провала |
| --- | --- | --- |
| Государственная | Уничтожение бандитов | Одновременная гибель всего состава операции |
| Государственная | Сопровождение армейского конвоя | Уничтожение грузовика |
| Государственная | Охрана государственного объекта | Гибель защищаемого NPC |
| Государственная | Штурм военной базы, рейтинг от 4 | Одновременная гибель состава |
| Государственная | Атака патруля, рейтинг от 3 | Одновременная гибель состава |
| Государственная | Патрулирование по контрольным точкам | Одновременная гибель состава |
| Государственная | Разминирование участка | Одновременная гибель состава |
| Частная | Сопровождение коммерческого конвоя | Уничтожение грузовика |
| Частная | Охрана коммерческого объекта | Гибель защищаемого NPC |
| Частная | Сопровождение VIP | Гибель VIP |

Возродившийся игрок может вернуться, пока не зафиксирована одновременная гибель всего состава. Общие причины прерывания, тайм-ауты, отключение участников и техническая потеря объектов подробно описаны в документации контрактов. В этой версии нанятых постоянных бойцов ещё нет.

### 4.3. Уровень подтверждения

Опорная версия прошла разбор 57 SQF-функций и по 467 скриптовых утверждений с функциями LifeSim 0.13.0, прежнего оригинала 0.10.1 и RU beta 3. Проверены браузерные интерфейсы, исходные команды телефона, упаковка и воспроизводимость сборки. Для 0.13.0 проверялся встроенный русский и английский интерфейс.

Предыдущие пользовательские прогоны подтверждали работу отдельных сборок и функций. Это не заменяет полный игровой прогон последней 0.6.1. Arma 3 в использованной облачной среде не запускалась: бой, реальные дороги, локальность ИИ, сетевой обмен и модовые модели программные проверки не подтверждают.

## 5. Архитектура, которую нужно сохранить

### 5.1. Три разных вида групп

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| Постоянная ЧВК | Будущая организация: реальные участники, роли, казна, имущество и персонал |
| Штатный crew LifeSim | Временный состав для кооперативной операции; сейчас до 4 реальных игроков |
| Группа Arma | Физическая группа командира, VIP и будущих полевых наёмников |

Эти сущности нельзя автоматически считать одним списком. Членство в ЧВК не должно незаметно переносить игрока в другую кооперативную операцию или лишать его управления группой Arma.

### 5.2. Точки интеграции

- Деньги и собственность: штатные кошельки, покупка недвижимости, права доступа и бизнес LifeSim.

- Основные задания: исходные coopAccept и coopTick; ограниченная обработка завершения только собственных новых сценариев.

- Телефон: добавление приложения через исходный реестр; сохранение маршрутов остальных сообщений и обновлений.

- ПК: отдельный веб-контрол, общие серверные операции, проверка физического доступа к терминалу.

- Места: реестры зданий и армейских баз оригинала; штатные функции поиска позиций и движения.

- Сохранения: дополнительные версионированные записи в БД текущего мира/слота. Исходные PBO не редактируются.

Деньги, права, цены, количество, результат задания и выдачу имущества подтверждает сервер. Интерфейс отправляет намерение пользователя и показывает подтверждённое состояние. Повтор команды, переподключение или одновременная работа управляющих не должны повторять экономическую операцию.

Сейчас временная враждебность использует отношения сторон Arma. Они действуют на всю сторону, а не на одну ЧВК. Для будущих независимых компаний требуется отдельный игровой прототип: две компании враждуют, третья остаётся нейтральной. Простых двух переменных в записи компании для этого недостаточно.

## 6. Согласованный будущий функционал

Все функции этого раздела — проект следующего расширения, а не описание готовой 0.6.1.

### 6.1. ПК и телефон

Текущие функции и основные контракты остаются на обоих устройствах. Новые закупки и хозяйственное управление размещаются на ПК. Телефон получает уведомления, в том числе о перехвате поставок. Полевое командование наёмниками использует стандартные команды Arma.

### 6.2. Организация и финансы

Один реальный игрок состоит в одной ЧВК. Приглашение нужно принять. Владелец назначает управляющих; управляющие закупают без личного денежного лимита, но с проверкой прав и фактических средств компании. Сотрудникам выдаются разрешения на категории имущества. Игроки разных ЧВК могут совместно выполнять задания.

Награды ЧВК должны перейти из личного банка основателя в общую казну. Из неё оплачиваются имущество, найм, доставка, страхование, зарплаты и услуги техники. Предусмотрены журнал операций и вывод владельцем свободного остатка с учётом задолженности и ближайшей зарплаты.

Хозяйственное время идёт, пока онлайн есть хотя бы один реальный участник компании. Пауза должна одинаково затрагивать поставки, сабконтракты, зарплаты и восстановление. Боевые операции и нападения на регионы рассматриваются отдельно.

### 6.3. Снабжение и арсенал

Нужны несколько поставщиков с пересекающимся базовым ассортиментом и специализациями. У каждого собственная репутация с ЧВК: закупки и успешные контракты повышают её, провал контракта поставщика ухудшает. Репутация за покупки зависит от общей стоимости, а не от количества нажатий или дробления заказа.

Каталог включает оружие, боеприпасы, униформу, СИБЗ, медицину, радиостанции и полезные предметы ACE/ACRE. Отсутствующие в установленной сборке классы не должны выдаваться. Нейтральность униформы проверяется по правилам LifeSim, а не только по цвету или названию фракции.

Доступные товары постоянно продаются. Корзина поддерживает количество, цену за единицу, итог, доставку и страховку. Заказы одного поставщика объединяются до отправки. Закупленное поступает в отдельный арсенал с конечными запасами; накопление вещей не включает бесконечную выдачу.

### 6.4. Техника

Тяжёлая техника открывается по рейтингу и нужным улучшениям обслуживания. Запреты её применения в отдельных контрактах не вводятся. Ранее названные цены пикапа и БТР были примерами, а не окончательным балансом.

Техника покупается с более дорогой защищённой доставкой без риска перехвата и поступает в безлимитный виртуальный гараж. У каждой машины своя запись; несколько купленных машин не объединяются в одну. Сохраняются повреждения, топливо, боекомплект и багажник. Ремонт, заправка и перевооружение оплачиваются отдельно.

Трофеи разрешено оформлять и продавать. Квестовые грузовики и временная служебная техника трофеями не становятся. Правомерно оформленный трофей не должен удаляться очисткой контракта. Допуск к покупке и возможность пользоваться трофеем — отдельные правила.

### 6.5. Персонал, зарплаты и восстановление

Каждый наёмник имеет постоянную запись: профессионализм, здоровье, стресс, зарплату, снаряжение и одно назначение. Цена найма зависит от профессионализма и приобретаемого комплекта. Снаряжение из запасов компании не покупается повторно.

Возможные назначения: группа игрока, охрана базы, служба в регионе, сабконтракт, восстановление и резерв. Один боец не учитывается одновременно в нескольких местах. Интерфейс фильтрует людей по готовности, здоровью, профессионализму и стрессу.

Зарплата периодическая, растёт с профессионализмом; раненые тоже её получают. Увольнение перед расчётом не отменяет заработанное. При нехватке денег предусмотрены предупреждение и долг, затем отказ от новых задач и увольнение после нескольких пропущенных выплат. Интервалы и пороги ещё не определены.

Госпиталь и кабинет психолога — разовые улучшения существующей базы. Они ускоряют восстановление всех отдыхающих, без очереди мест и без дополнительной платы за лечение или содержание этих улучшений. Полевые ранения требуют помощи и возвращения/эвакуации; используется медицина установленной сборки.

### 6.6. Расчётные сабконтракты

Планируются 5–6 вариантов задач. На старте у компании два одновременных слота, дальше слоты открываются по рейтингу. Все такие задачи выполняются расчётно: без физических бойцов, машин и боя.

Успех зависит от количества и профессионализма назначенных готовых бойцов с учётом сложности. Экипировка в формулу успеха не входит; купленные комплекты остаются на базе. На карточке отдельно показаны шанс успеха, шанс хотя бы одного ранения и шанс хотя бы одной гибели. Успешное выполнение тоже может сопровождаться потерями.

Сабконтракты дают деньги, опыт персоналу и небольшой прирост рейтинга компании. Основной прирост рейтинга обеспечивают реальные задания игроков. Автоповтор и отдельная кнопка авторотации используют выделенный резерв; охрана других назначений не снимается автоматически. При нехватке людей или средств повтор останавливается.

### 6.7. Полевые наёмники

Каждый игрок может командовать собственной группой до 12 нанятых бойцов стандартными средствами Arma. Лимит персональный, а принадлежность людей и имущества — компании.

Возрождение возвращает управление выжившим составом. При отключении командира предусматриваются ожидание переподключения, передача другому участнику с соблюдением лимита либо организованный возврат. Конкретное время ожидания ещё предстоит определить.

В контрактах с условием гибели состава учитываются реальные участники и назначенные на эту операцию наёмники. Живой назначенный боец позволяет людям вернуться после respawn. Охрана базы и сотрудники других назначений не удерживают чужую операцию активной. Для VIP, охраны и конвоев сохраняются собственные условия цели.

### 6.8. Поставки, перехват и страховка

Ориентир обычной доставки — пять минут активного времени. Риск зависит от маршрута и стабильности регионов; территории полиции и военных безопасны для груза. Нейтральная ЧВК сама по себе не считается бандой.

При перехвате приходит уведомление на телефон, появляются противник и повреждённая машина с заказанной партией. Автоматическое зачисление груза приостанавливается. Игроки ремонтируют машину либо перегружают спасённое и возвращают груз на базу.

Страхование стоит 10% стоимости страхуемых товаров. Возмещение учитывает фактические потери и спасённую часть. Одна партия не может одновременно пополнить арсенал автоматически, остаться физическим грузом и принести повторную страховую выплату.

Общий риск должен задаваться на перевозку. Первоначальная идея частых проверок таймера требует уточнения, чтобы частота опроса незаметно не увеличивала вероятность нападения. Защищённая доставка техники остаётся отдельным безопасным вариантом.

### 6.9. Регионы, конкуренты и разведка

Детальная система отложена до отдельного этапа. Зафиксированы интерактивная карта контроля и стабильности, компании игроков и NPC, платная разведка, влияние численности и профессионализма назначенных сил.

Вдали от игроков силы представлены расчётными записями. При посещении появляются общие для наблюдателей патрули и посты; гибель меняет постоянный состав. Два основных боевых отношения между компаниями — нейтралитет и вражда. Нужны терпимость к случайному попаданию и обнаружение противника без всеведения.

Игроки лично участвуют в захвате региона своей ЧВК; расчётный отряд не захватывает регион самостоятельно. Атаки на регионы компании игроков допускаются и при отсутствии её участников онлайн. Это требует отдельного решения о связи региональной активности и паузы хозяйственных часов.

## 7. Порядок дальнейшей разработки

Ниже приведён рабочий порядок на основе согласованного проекта. Критерии приёмки — предложение команде для постановки задач. Переход к следующему этапу означает готовность нужного результата, а не обязательную остановку всей параллельной работы.

### M0. Стабилизация опорной версии

Статус: требуется игровой прогон. Зависимости: исходники и сборка 0.6.1, согласованная тестовая сборка модов.

Результат: воспроизводимая исходная точка для команды. Проверить штатный телефон, ПК, десять контрактов, сохранения, стороны ИИ, гарнизоны и вкладку «Конкуренты». При повторении сбоя получить RPT и шаги воспроизведения на том же наборе модов. Подготовить эталонные сохранения и список известных проблем.

Приёмка: команда может собрать тот же PBO и повторить игровой сценарий; обычные функции LifeSim работают с аддоном и после его использования. Критические сбои денег, сохранений и основных действий разобраны. Отдельно зафиксирован результат проверки последней версии, а не только ранних пользовательских прогонов.

Роли: интегратор SQF и тестировщик; для боя — специалист по ИИ.

### M1. Постоянная компания, роли и казна

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M0.

Результат: постоянное членство, приглашения, роли, разрешения, казна и журнал. Сначала исследовать возможности штатной company LifeSim и определить, что переиспользуется. Спроектировать новые записи и миграцию старой ЧВК без повторной покупки базы и лицензии.

Новые выплаты должны однократно поступать в казну. Не переводить весь личный банк основателя автоматически: он содержит доходы, не связанные с ЧВК. Политику обработки старых квитанций и момента переключения выплат требуется утвердить до миграции. Задать единый учёт активного хозяйственного времени.

Приёмка: нельзя вступить в две ЧВК; приглашение требует принятия; два управляющих не тратят одни средства дважды; повторное завершение не платит повторно. Старые база, имя, история и опыт сохранены. Сторонние операции LifeSim платят по прежним правилам.

Роли: серверный SQF, UI, тестирование; владелец проекта утверждает миграцию и полномочия.

### M2. Поставщики, корзина и конечный арсенал

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M1.

Результат: каталог установленных классов, поставщики и репутация, количественная корзина, оплата, партия заказа, простая доставка без перехвата и конечный арсенал. Первая вертикаль — купить несколько предметов, дождаться доставки, получить их на базе и сохранить результат.

Контракты поставщиков используют готовые частные сценарии с обозначенным заказчиком. Права на категории имущества проверяются сервером. Шаблоны экипировки показывают недостающее; медицинские и радио-предметы тестируются на реальной сборке.

Приёмка: количество и стоимость подтверждаются сервером; дробление покупки не увеличивает репутацию; один заказ зачисляется один раз. Параллельная выдача последних предметов не создаёт дубликат. После перезапуска остатки корректны. Простая доставка не занимает штатное активное задание игрока.

Роли: серверный SQF, UI и каталог/баланс, тестировщик модового снаряжения.

### M3. Техника и виртуальный гараж

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M1–M2.

Результат: покупка нескольких машин, безопасная доставка, отдельные записи гаража, выдача, возврат, обслуживание, оформление и продажа трофеев. Площадка выдачи проверяется на занятость. Покупка тяжёлой техники связана с рейтингом и улучшениями базы.

Нужна проверка сохранения полного состояния техники, особенно модового боекомплекта и компонентов. Штатное сохранение машины само по себе не является готовым виртуальным гаражом компании. На этом этапе также нужна общая модель улучшений, даже если госпиталь появится позже.

Приёмка: два управляющих не выдают одну машину дважды; заказ трёх машин даёт три записи; пустой экипаж и отсутствие боя проверяются при возврате. Восстановлены повреждения, топливо, боекомплект и багажник. Квестовый транспорт нельзя оформить; законный трофей не удаляется очисткой миссии.

Роли: SQF техники/сохранений, UI, игровой тестировщик.

### M4. Постоянный персонал и хозяйственная модель

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M1; выдача реального снаряжения связана с M2.

Результат: записи бойцов, найм, назначения, резерв, фильтры, профессионализм, здоровье, стресс, зарплаты и задолженность. Добавить обычное восстановление, госпиталь и кабинет психолога. До M6 записи персонала не означают готовые полевые группы ИИ.

Рост зарплаты должен быть виден до повышения квалификации. Начисление пропорционально отслуженному времени; долг не исчезает при увольнении перед выплатой. Хозяйственные часы одинаково обслуживают расходы и восстановление.

Приёмка: один боец имеет одно назначение; отсутствие реальных участников останавливает часы; ранение не отменяет зарплату. Улучшения приобретаются один раз и ускоряют восстановление без скрытых платежей. Состояние персонала и задолженности сохраняется без повторного начисления при загрузке.

Роли: серверный SQF, UI, геймдизайн экономики, QA.

### M5. Расчётные сабконтракты

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M1 и M4.

Результат: каталог 5–6 задач, стартовые два слота, назначения, расчёт исходов, награды, потери, автоповтор и отдельная авторотация. До начала нужен прототип формул с одинаковыми входными данными для интерфейса и серверного расчёта.

Вероятности должны обозначать шанс для всего назначенного отряда и различать выполнение, ранение и гибель. Численность имеет пределы состава. Доход оценивается с учётом зарплат, отдыха и потерь; массовый дешёвый найм не должен вытеснять профессионализм.

Приёмка: задача не создаёт физических объектов; экипировка не участвует в формуле. Повтор расчёта не выдаёт деньги и потери второй раз. Авторотация использует только выделенный готовый резерв. При нехватке средств или персонала повтор прекращается с понятным состоянием.

Роли: серверный SQF, геймдизайн/расчёт экономики, UI и QA.

### M6. Полевые группы наёмников и охрана базы

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M2 и M4; прототип отношений ИИ из M0.

Результат: физическая группа каждого игрока до 12 наёмников, выдача снаряжения из арсенала, стандартные команды, охрана базы, переходы между назначениями и учёт постоянных потерь. Интегрировать назначенный состав в основные контракты.

Обработать respawn, смену стороны при розыске, отключение командира, передачу бойцов и возврат на базу. Не создавать второй отряд при возвращении игрока. В четыре группы может входить 48 сопровождающих сверх мира и противников: производительность нужна в реальной сетевой игре.

Приёмка: лимит соблюдается для каждого командира; экипировка не остаётся одновременно у бота и в арсенале. Живой назначенный на контракт боец позволяет вернуться после respawn; охрана базы на этот результат не влияет. Нет взаимной стрельбы своих сил и дублирования после переподключения.

Роли: SQF/ИИ и сетевой локальности, интегратор LifeSim, игровая QA-группа.

### M7. Перехват поставок и страхование

Статус: согласовано, не реализовано. Зависимости: M2, казна M1 и минимальная модель безопасности регионов.

Результат: риск маршрута, уведомление, физическая партия при нападении, частичное спасение, возврат на базу и однократное возмещение. Состояния заказа должны явно различать ожидание, путь, перехват, доставку и потерю. У техники сохраняется отдельная защищённая доставка.

До реализации решить, откуда поступают данные безопасности: из ранней части M8 либо из заранее утверждённой конфигурации зон. Без такого решения M7 зависит от ещё не созданной региональной системы. Это техническая зависимость, а не согласие заменить региональную механику случайным числом.

Приёмка: один перехват не повышается в вероятности из-за частого опроса; спасённое не оплачивается как утраченное. Груз существует в одном учёте, автоматическое зачисление после перехвата остановлено. Перезапуск и повторные команды не дублируют груз или страховую выплату.

Роли: SQF сценариев/экономики, UI уведомлений, QA и геймдизайн риска.

### M8. Регионы, конкуренты и разведка

Статус: часть правил согласована; детальное проектирование отложено. Зависимости: M1, M4, M6 и подтверждённая модель отношений независимых компаний.

Результат: карта, контроль, стабильность, конкуренты игроков и NPC, расчёт присутствия, физическое развёртывание рядом с игроками и платная разведка. Ранний контракт данных безопасности можно выделить перед M7; полный режим конкуренции вводится после отдельного проектирования.

Определить правила провокации, экономики NPC, стоимости разведки, устаревания сведений, соглашений и перехода нейтральных регионов. Согласовать атаки на регионы офлайн-компании с паузой её хозяйственных часов.

Приёмка: два враждующих участника и третья нейтральная компания корректно различаются ИИ. Для нескольких наблюдателей не создаются дубликаты патрулей; потери сохраняются после ухода и возвращения игроков. ЧВК игроков не захватывает регион расчётным отрядом без личного участия игроков.

Роли: архитектура/SQF, ИИ, UI карты, геймдизайн и сетевая QA-группа.

## 8. Зависимости и параллельная работа

M0 предшествует принятию общей исходной точки. M1 даёт базовые данные и финансовые операции. После него направления снабжения и персонала можно развивать параллельно при согласованных интерфейсах.

| Направление | Основная последовательность | Что можно делать параллельно |
| --- | --- | --- |
| Организация и деньги | M0 → M1 | Макеты UI, перечень прав, план миграции |
| Имущество | M1 → M2 → M3 | Подготовка каталога и проверка классов |
| Персонал | M1 → M4 → M5 | Формулы сабконтрактов и макеты таблиц |
| Физические силы | M2 + M4 → M6 | Ранний прототип сторон и сетевой локальности |
| Риск поставок | M2 + данные безопасности → M7 | Проект состояний заказа и тесты частичного спасения |
| Конкуренция | M1 + M4 + M6 → M8 | Проект границ регионов и модель отношений |

Интерфейс можно разрабатывать на согласованных тестовых состояниях до готовности сервера, но такая демонстрация не считается готовой экономикой. Каскадные изменения схем БД, общих обработчиков телефона и правил выплат согласуются через интегратора.

## 9. Роли в команде

Это перечень обязанностей, а не обязательное число людей. Один участник может совмещать роли. Для опасных изменений денег и сохранений желательна проверка другим участником.

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Руководитель / геймдизайнер | Приоритеты, игровые правила, баланс, принятие открытых решений |
| Технический интегратор | Архитектура, совместимость с LifeSim, общие схемы, сборка релиза |
| Разработчик серверного SQF | Казна, права, сохранения, заказы, персонал и расчётные задачи |
| Разработчик SQF/ИИ | Полевые группы, стороны, локальность, техника и очистка объектов |
| Разработчик интерфейса | HTML/JS телефона и ПК, понятные состояния, подтверждения и ошибки |
| Каталог / баланс | Классы предметов и машин, совместимость модов, цены и коэффициенты |
| Тестировщики | Игровое воспроизведение, RPT, сеть, сохранения, регрессия и отчёты |

На старте важнее закрыть серверный SQF, интерфейс и игровое тестирование, чем одновременно запускать все будущие системы. Ранний прототип независимых отношений ИИ стоит поручить человеку с опытом Arma multiplayer.

## 10. Первые задачи для подключения команды

Предлагаемая очередь первой рабочей итерации; сроки и конкретные исполнители назначаются после знакомства с исходниками.

| ID / приоритет | Задача | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| START-01 / P0 | Зафиксировать опорные исходники 0.6.1 в общем Git и сохранить готовые архивы | Воспроизводимая контрольная точка и доступ команды к исходникам |
| QA-01 / P0 | Согласовать точный набор модов, карту и тестовые сохранения | Версии записаны; сценарий повторяется у другого участника |
| QA-02 / P0 | Повторить сбой «Конкурентов» и штатные действия телефона | Шаги, RPT и результат на последней сборке |
| QA-03 / P0 | Пройти десять типов контрактов, respawn, отмену и перезапуск | Отчёт по каждому исходу, отсутствие двойных наград и потерянных объектов |
| AI-01 / P0 | Испытать независимые отношения трёх компаний | Описанные возможности и ограничения реального ИИ |
| ARCH-01 / P1 | Исследовать штатную company и общую казну | Решение о переиспользовании, границы постоянной ЧВК и crew |
| DATA-01 / P1 | Спроектировать записи компании и миграцию выплат | Примеры старого/нового сохранения, отказ и восстановление |
| UI-01 / P1 | Подготовить навигацию ПК и состояния казны/поставщиков/персонала | Макеты с загрузкой, пустым состоянием, отказом и подтверждением |
| CONTENT-01 / P1 | Составить первый небольшой каталог совместимых товаров | Реальные классы, единицы продажи, проверки выдачи и сохранения |
| FLOW-01 / P1 | Согласовать интерфейсы заказа, инвентаря, персонала и часов | Один документ входов/выходов, идентификаторов и ошибок |

START-01 — организационная задача перед совместной работой. Наличие локальной папки проекта не является подтверждением того, что все исходники уже опубликованы, закоммичены или доступны новой команде.

## 11. Проверки и критерии готовности

### 11.1. Неизменяемый набор регрессии

- «Работа», «Рынок», штатный «Гараж», «Наследие» и «Конкуренты» выполняют действия до и после использования ЧВК/ПК.

- Старое сохранение сохраняет лицензию, базу, компьютер, название, рейтинг и историю.

- Контракт принимается один раз, платит один раз и очищает только свои объекты; обычные задания LifeSim не меняют правила выплат.

- Пул содержит минимум шесть позиций, соблюдает срок обновления, не принимает старые билеты. Места появления отвечают исключению 2 км.

- Свои бойцы не воюют друг с другом, находят назначенного противника; respawn и розыск не меняют это поведение неожиданно.

- Проверяются соло, совместная игра, переподключение, смена локальности, перезапуск и повреждённая запись БД.

### 11.2. Экономические проверки будущих систем

- Два управляющих не расходуют один баланс, последний предмет, машину или слот дважды.

- У каждой покупки, выдачи, награды и страхового случая устойчивый идентификатор; повтор запроса не повторяет результат.

- Доход и расходы используют одинаковые хозяйственные часы. Офлайн не создаёт доход без зарплат или расходы без восстановления.

- Ранение, перевод и увольнение не позволяют учитывать бойца в нескольких назначениях или обнулить заработанный долг.

- Закупка, максимальная скидка, трофеи и продажа не дают бесконечную прибыль циклом операций.

### 11.3. Игровая и программная проверка

Скриптовые проверки нужны для логики, сохранений и повторов команд. Браузерные — для интерфейсов и маршрутов действий. Они дополняются обязательным прогоном в Arma с точной версией LifeSim и перечнем модов.

Производительность измеряется на согласованном стенде. Для полевых групп нужен хотя бы сценарий с несколькими игроками и целевыми 12 бойцами на командира. Для регионов — повторный вход/выход нескольких наблюдателей и отсутствие роста количества объектов. Целевые показатели FPS и нагрузки команда определяет после исходного замера.

## 12. Организация совместной разработки и выпуска

Предлагаемый процесс: опорный релиз в Git, небольшие задачи, отдельные ветки и проверяемые изменения. Не раздавать нескольким людям независимые копии одного и того же большого SQF-файла без согласованной интеграции.

Каждая задача содержит цель, владельца, затрагиваемые системы, зависимости, критерии приёмки, тестовый набор модов и влияние на сохранения. Серверный и интерфейсный разработчики заранее согласуют формат данных и ошибки. Техническое решение фиксируется рядом с исходниками.

Перед выпуском:

- Собрать PBO из исходников и выполнить относящиеся к изменению программные проверки.

- Провести игровой прогон и приложить RPT для выявленных проблем; указать непройденные проверки.

- Проверить обновление со старого сохранения и отсутствие повторной оплаты/начисления.

- Обновить журнал изменений, инструкцию установки и список известных ограничений.

- Подготовить готовый архив, исходники и контрольные суммы; убедиться, что исходный LifeSim в них не подменяется.

Если релиз меняет схему сохранений, необходимы резервная копия и описанная стратегия восстановления. Простая замена старого PBO не гарантирует откат после несовместимой миграции данных.

Функция считается готовой, когда согласованное поведение реализовано, серверные права и повторные запросы проверены, интерфейс отражает реальные данные, сохранение восстанавливается, документация актуальна и есть игровой результат. Макет, успешный разбор SQF или отдельный скриншот не заменяют весь этот набор.

## 13. Решения, которые ещё нужно принять

Следующие вопросы не следует считать уже утверждёнными числовыми настройками.

| До этапа | Решение |
| --- | --- |
| M1 | Связь ЧВК со штатной company; миграция старой одиночной ЧВК; момент перехода выплат в казну |
| M1 | Внесение личных денег, выход участников, передача владения, закрытие компании и судьба имущества |
| M1 / M4 | Правило зарплатного резерва для закупок; вывод свободных средств и уже принятые обязательства |
| M2 | Поставщики, конкретные классы, цены, скидки, коэффициенты репутации, отмена и возврат заказа |
| M2 / M3 | Потеря или смена базы, судьба арсенала, виртуального гаража и купленных улучшений |
| M3 | Улучшения допуска техники, цены обслуживания, правила оформления и оценки трофеев |
| M4 | Цена найма, интервалы зарплаты, сроки долга/увольнения, рост навыка и коэффициенты восстановления |
| M5 | Перечень 5–6 задач, формулы исходов, время, награды, составы, уровни дополнительных слотов и их максимум |
| M6 | Ожидание отключившегося командира, безопасный возврат, передача и сетевое владение группой |
| M7 | Источник безопасности маршрута, суммарный риск, момент нападения, срок спасения и частичное возмещение |
| M8 | Провокация, соглашения, захват нейтральных регионов, экономика NPC и параметры разведки |
| M7 / M8 | Атаки на офлайн-компанию и пауза её хозяйственных часов; как эти правила сочетаются |

Финальный темп прогрессии и цены техники нужно обсуждать в общей экономике, включая конкурентов. Не переносить примерные цены и обсуждавшиеся черновые интервалы в код как окончательное решение без соответствующей задачи.

## 14. Где искать материалы и исходники

Все пути ниже указаны относительно корня исходников проекта. Это ориентиры для команды, а не утверждение о публикации репозитория.

| Файл или каталог | Содержимое |
| --- | --- |
| README_RU.md | Установка и актуальные возможности опорной сборки |
| CHANGELOG.md | История версий аддона |
| addons/alspmc_core/ | Исходники PBO: конфигурация, SQF, интерфейсы и строки |
| docs/CONTRACTS_RU.md | Правила десяти текущих контрактов, рейтинг и параметры |
| docs/NATIVE_INTEGRATION.md | Связь аддона с оригинальными системами LifeSim |
| docs/PMC_PC_DESIGN_RU.md | Полный согласованный проект будущего ПК, персонала и экономики |
| docs/GAME_CHECKLIST_RU.md | Сценарии проверки в Arma |
| docs/VALIDATION_RU.md | Проведённые проверки и их ограничения |
| docs/DEVELOPMENT.md | Инструменты, сборка и запуск программных проверок |
| tools/ и tests/ | Сборщик и проверки |

Опорный готовый архив: LifeSim_PMC_0.6.1_alpha1.zip. Архив исходников: LifeSim_PMC_0.6.1_alpha1_sources.zip. Их следует сохранить как исходную точку до новых изменений.

Полный проект будущего ПК зафиксирован 20 октября 2026 года и во вводной части ссылается на тогдашнюю 0.6.0. Для фактического текущего состояния приоритет имеют исходники 0.6.1, её README, журнал изменений и отчёт проверки. Исторические документы о квестах также не следует принимать за описание готовой последней версии.

Документ служит основой для постановки задач. После утверждения исполнителей и первых игровых результатов команда уточняет оценки, открытые решения и порядок интеграции, сохраняя различие между реализованным и запланированным.